# PHÂN CÔNG BACKEND - DỰ ÁN E-COMMERCE

# 1. Tổng quan

Tài liệu này mô tả việc phân chia công việc backend cho 2 thành viên trong nhóm, đảm bảo rõ ràng, cân bằng và hạn chế phụ thuộc.

# 2. Nhóm Entity

Nhóm Product: Tiến Anh làm 
- Brand
- Category
- ProductImage

Nhóm Content & User: Nam làm 
- Post
- Comment
- CustomerProfile

# 3. Phân công công việc

## Thành viên 1 - Core Product

Phụ trách:
- Brand: CRUD, validate
- Category: CRUD
- ProductImage: quản lý ảnh sản phẩm

API cần làm:
POST /brands
GET /brands
POST /categories
GET /categories
POST /product-image
GET /product/{id}/images

## Thành viên 2 - Content & User

Phụ trách:
- CustomerProfile: thông tin người dùng
- Post: CRUD bài viết
- Comment: comment bài viết/sản phẩm

API cần làm:
GET /profile
PUT /profile
POST /posts
GET /posts
POST /comments
GET /comments

# 4. Yêu cầu bắt buộc mỗi phần

- Repository
- Service
- Controller
- DTO
- Validation
- Exception Handling

# 5. Quy trình làm việc

Bước 1: Làm Repository + Service
Bước 2: Test Postman
Bước 3: Làm Controller
Bước 4: Thêm DTO để chuẩn response

# 6. Ghi chú

- Phần Product đã được đơn giản hóa để phù hợp với tiến độ
- Các phần nâng cao sẽ do người khác đảm nhiệm riêng
- Cần code theo chuẩn thống nhất